Datum: 24. Apr. 2014

# Wochenbericht KW 17

Name: Damian Stobbe

Organisationsgruppe: O3 Qualitätsmanagement

Spezialistengruppe: S2 Minispiele

### Wochen Arbeitsbericht:

- Titel des aktuellen Trello-Tasks: Ideen Minispiele genauer definieren

- Was habe ich im Bezug auf diese User-Story erarbeitet? => benötigte Zeit

Zu diesem Task habe ich noch nicht so viel gemacht, da zunächst zusammen die Minispiele allgemein abgesprochen werden mussten. Es wurde Abgesprochen wo die Minispiele und Rätzel stattfinden und grundsätzliche Ideen wurden ausgetauscht und auf die Story angepasst. Wir haben dabei auch einen Stil festgelegt.

- Beteiligte Personen:

Damian Stobbe, Fabian Meise, Fabian Hitziger, kai Bursmeier, Markus Baars, Peter Schliebusch, Florenz Grabau.

- Arbeit Rahmen der Organisationsgruppe?

### Was werde ich noch tun?

- Ich werde mit der Minispielgruppe die Spiele und Rätzel noch genauer definieren und das Pflichtenheft fortsetzen.

### Was hindert mich an meiner Arbeit?

- nichts